# Cascading Assignment & Monthly Sprint Correlation

PRD Improvement — Skolla BSC & OKR Suite

| Target Release | TBD — menunggu sprint planning |
| --- | --- |
| Epic | Cascading Assignment & Monthly Sprint Correlation (Initiative–Task Hierarchy) |
| Document Status | Draft |
| Created Date | 1 September 2026 |
| Updated Date | 1 September 2026 |
| Product Owner | Rasyid |
| Project Lead | TBD |
| Product Designer | TBD |
| Product Discovery Lead | TBD |
| PMO Tech | TBD |
| Tech Lead | TBD |
| QA | TBD |

Benchmark: TBD

# Background

Skolla BSC & OKR Suite (codebase okr-dashboard2_dev, rilis terkini v1.3) saat ini sudah memiliki hierarki data 4-level yang terhubung otomatis melalui weighted-average rollup: Objective → AnnualKeyResult → KeyResult Bulanan → Initiative (P-Level) → Task (T-Level). Modul approval (approvals.vue) dan Initiative Kanban Board juga sudah berjalan.

Namun, hasil audit codebase (1 September 2026) menemukan tiga celah yang menjadi latar belakang PRD ini:

- Adoption Gap: data lapisan eksekusi (Task, TaskUpdate, InitiativeUpdate) masih sangat minim dibanding lapisan strategis (Objective, KR, RACI). Salah satu penyebabnya adalah belum adanya alur assignment baku dari Manager ke Leader ke Team, sehingga tanggung jawab eksekusi tidak selalu jelas.

- Belum ada korelasi eksplisit ke sprint bulanan di level Initiative maupun Task — field month/monthWeight saat ini hanya ada di KeyResult, sehingga progres bulanan di level eksekusi sulit dipantau secara konsisten.

- Cascade Rollup Integrity belum ketat divalidasi — Initiative dan Task berpotensi dibuat tanpa terhubung ke KR yang sama dengan parent-nya, berisiko merusak akurasi rollup.

PRD ini menindaklanjuti temuan tersebut dengan fokus pada mekanisme assignment berjenjang, korelasi sprint bulanan di seluruh level eksekusi, penguatan approval berjenjang, dan validasi cascade KR.

# Objectives

- Membangun mekanisme assignment berjenjang: Manager meng-assign Initiative ke Leader; Leader meng-assign Task ke Team, tetap terhubung ke Initiative yang sama.

- Menstandardisasi korelasi sprint bulanan untuk seluruh entitas eksekusi (Initiative M/P-Level & Task T-Level), dengan opsi start date–finish date.

- Mempertahankan dan memperkuat approval berjenjang: Task (T → P) dan Initiative (P → M).

- Menjamin cascade integrity — setiap Initiative dan Task wajib mewarisi KR yang sama dari parent-nya, mencegah data orphan.

# Definition

- M-Level (Manager): pemilik Initiative strategis, approver InitiativeUpdate.

- P-Level (Leader): penerima Initiative, membagi menjadi Task, approver TaskUpdate.

- T-Level (Team): eksekutor Task harian/mingguan, submit progres.

- Sprint Bulanan: periode eksekusi satu bulan kalender, konsisten dengan konsep KeyResult.month yang sudah ada, diperluas ke Initiative & Task.

- Cascade: rantai pewarisan KR dari KeyResult → Initiative → Task, memastikan setiap child node terhubung ke root KR yang sama.

# Success Metrics

- 100% Initiative baru memiliki assignedBy (Manager) & assignedLeaderId (Leader) tercatat.

- 100% Task baru memiliki assignedBy (Leader), assignedTeamMemberId (Team), dan initiativeId yang valid.

- ≥95% Initiative & Task memiliki field sprintMonth terisi.

- 0 kasus Initiative/Task dengan KR lineage berbeda dari parent-nya (divalidasi sistem).

- Peningkatan volume TaskUpdate/InitiativeUpdate per sprint dibanding baseline saat ini, sebagai indikator adoption meningkat.

# Company Key Results

| Company Key Results | Metrics |
| --- | --- |
| Meningkatkan adopsi data eksekusi tim (Task & Initiative Update) | % Task/Initiative dengan ≥1 update tercatat per sprint bulanan |
| Menjamin integritas data hierarki OKR–BSC | % Initiative/Task dengan KR lineage valid (lolos cascade check) |
| Mempercepat siklus approval progres kerja | Rata-rata waktu approval Task/Initiative Update (hari) |

# Customer Research

Belum ada riset formal terpisah untuk fitur ini — kebutuhan berangkat dari temuan audit codebase internal (Adoption Gap & Cascade Rollup Integrity) serta pola pemakaian modul Initiative Kanban dan Approval saat ini. Disarankan sesi validasi singkat bersama beberapa Manager dan Leader pilot department sebelum development dimulai.

# User Persona

- Manager (M-Level) — pemilik Initiative strategis, butuh visibility siapa mengerjakan apa dan kapan.

- Leader (P-Level) — penerima Initiative, membagi jadi Task ke Team, approver progres Task.

- Team Member (T-Level) — eksekutor Task, submit progres secara berkala.

# Product Requirements

| Requirements | User Story | Priority | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Assignment Initiative (M → P) | Sebagai Manager, saya ingin meng-assign Initiative ke Leader tertentu agar tanggung jawab eksekusi jelas. | Must | Field assignedLeaderId pada Initiative; hanya Manager pemilik departemen terkait yang bisa assign. |
| Assignment Task (P → T) | Sebagai Leader, saya ingin meng-assign Task ke anggota Team dan mengaitkannya ke Initiative agar breakdown kerja terlacak. | Must | Field assignedTeamMemberId & initiativeId wajib diisi pada Task. |
| Sprint bulanan pada Initiative | Sebagai Leader/Manager, saya ingin setiap Initiative terkorelasi ke sprint bulanan agar progres bisa dipantau per periode. | Must | Field sprintMonth (format YYYY-MM), wajib diisi pada Initiative. |
| Sprint bulanan pada Task | Sebagai Team, saya ingin Task saya terkorelasi ke sprint bulanan yang sama dengan Initiative induknya. | Must | Field sprintMonth pada Task, default inherit dari Initiative induk. |
| Start date & finish date opsional | Sebagai Leader/Team, saya ingin bisa mengatur start date & finish date opsional pada Initiative/Task untuk perencanaan lebih detail. | Should | startDate & finishDate nullable, tidak wajib diisi. |
| Approval Task (T → P) | Sebagai Leader, saya ingin approve/reject TaskUpdate dari Team saya sebelum progres tercatat resmi. | Must | Perkuat validasi di approveTaskUpdate agar hanya Leader assigner yang bisa approve. |
| Approval Initiative (P → M) | Sebagai Manager, saya ingin approve/reject InitiativeUpdate dari Leader saya sebelum progres ter-rollup ke KR. | Must | Perkuat validasi role Manager & relasi assignedLeaderId di endpoint approval. |
| Validasi cascade KR | Sebagai sistem, saya perlu memastikan setiap Initiative & Task yang dibuat mewarisi keyResultId yang sama dari parent-nya. | Must | Validasi backend saat create/update; reject bila keyResultId tidak sama dengan parent (Initiative/KR). |
| Notifikasi assignment | Sebagai Leader/Team, saya ingin mendapat notifikasi saat menerima assignment Initiative/Task baru. | Should | Terkait Pilar 3 (Notification Engine) — dapat menyusul di fase berikutnya. |
| Reassignment | Sebagai Manager/Leader, saya ingin bisa memindahkan assignment Initiative/Task ke Leader/Team lain bila diperlukan. | Could | Perlu audit log/history perubahan assignment. |

Priority:

- M — Must Have: kebutuhan non-negotiable, wajib ada di tim.

- S — Should Have: inisiatif penting, tidak vital tapi menambah nilai signifikan.

- C — Could Have: nice-to-have, dampak kecil bila tidak ada.

- W — Will Not Have: bukan prioritas untuk periode ini.

# Milestones / Roll Out Plan

- Fase 1 — Backend & Schema (Sprint 1): migrasi skema Prisma menambah field assignedLeaderId, assignedTeamMemberId, sprintMonth, startDate, finishDate pada Initiative & Task, serta validasi cascade KR di API layer.

- Fase 2 — Frontend Assignment Flow (Sprint 2): UI assignment Initiative di initiatives.vue (Manager memilih Leader) dan Task assignment (Leader memilih Team), input sprint bulanan, dan date picker opsional.

- Fase 3 — Approval Enforcement (Sprint 2–3): perkuat validasi role dan relasi assigner–approver pada endpoint approveTaskUpdate & approveInitiativeUpdate.

- Fase 4 — QA, UAT & Rollout (Sprint 3): pengujian end-to-end alur M → P → T, regression pada rollup, UAT bersama Manager & Leader pilot department, lalu rollout bertahap.

# User Flow & Design

Alur utama (wireframe menyusul dari Product Designer):

- Manager membuka Initiative Kanban → membuat/memilih Initiative → assign ke Leader tertentu + set sprint bulanan (opsional start–finish date) → submit.

- Leader melihat Initiative baru pada dashboard-nya → membagi menjadi beberapa Task → assign tiap Task ke anggota Team, sprint bulanan default mengikuti Initiative induk → submit.

- Team mengerjakan Task → submit TaskUpdate (progres + bukti/link dokumen) → masuk antrean approval Leader.

- Leader approve/reject TaskUpdate → jika approved, progres ter-rollup otomatis ke Initiative (weighted average, logic existing).

- Leader submit/mengonfirmasi InitiativeUpdate → masuk antrean approval Manager.

- Manager approve/reject InitiativeUpdate → progres ter-rollup ke KeyResult Bulanan → AnnualKeyResult.

# Questions & Answers

| Questions | Answers | Date Answered |
| --- | --- | --- |
| Apakah Leader boleh meng-assign Task ke anggota Team di luar departemennya? |  |  |
| Apakah sprintMonth pada Task wajib sama persis dengan Initiative induk, atau boleh berbeda? |  |  |
| Bagaimana penanganan Initiative/Task existing (data lama) yang belum punya assignment/sprintMonth saat migrasi? |  |  |
| Siapa yang berwenang melakukan reassignment setelah Task/Initiative sudah berjalan (in-progress)? |  |  |

# Out of Scope

- Notifikasi in-app/email real-time untuk assignment (bagian dari Pilar 3 — Notification Engine, dijadwalkan terpisah).

- Row-level security scoping lintas departemen pada endpoint GET (bagian dari Pilar 2 — System Hardening).

- Template Initiative & Sub-Task presets otomatis per departemen.

- Reassignment/delegation massal (bulk) untuk banyak Initiative/Task sekaligus.

# Roll Out Approval

☐  QA

☐  Tech Lead

☐  PMO Tech

☐  Product Discovery Lead

☐  CTO